## Slide 1: PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
INTEGRANTES
Vilela Oturi, Daniel
Quispe Quispe, Jhonatan
Romero Herrera, Jack
Guarniz Saldaña, Ernan

## Slide 2
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones
CONTENIDO

## Slide 3
1.OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO
Objetivo
Alcance
Definir los procesos de gestión de proyectos del servicio de JDR Solution en el desarrollo de software OCI-OUT.
Detallar los procesos en la gestión de proyectos de la empresa JDR Solution en el servicio del desarrollo de software OCI-OUT.

## Slide 4
2.TÉRMINOS Y DEFINICIONES
# | Términos | Definiciones
1 | Comité Operativo | En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar.
2 | Reunión de equipo de trabajo | Reunión del jefe del proyecto con el equipo de trabajo a su cargo.
3 | Informe Quincenal - interno | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
4 | Informe Mensual - externo | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto.
5 | Relatorio del proyecto | Documento usado durante el cierre del proyecto para presentar los puntos resaltantes y negativos del proyecto.
6 | LMREQM (Lista Maestra de requerimientos) | Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de atributos, diccionario de valores y sus usuarios.

## Slide 5
3.ROLES Y RESPONSABILIDADES
Cliente
Revisa y aprueba el Plan de Gestión del Proyecto
Participa en el kick off meeting externo
Analista Funcional
Realiza el análisis y documentación de procesos integrales, requerimientos técnicos, requerimientos de negocio.
Implementar soluciones junto con el analista programador.
Verifica que los resultados de los requerimientos sean conformes.
Prepara el informe para el comité interno de su Proyecto.
Informa sobre el avance del proyecto al comité gerencial.
Dirige las reuniones del servicio.
Dirige la reunión de analistas a su cargo.
Representa a la Empresa ante el cliente.
Identificar problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva.
Gestor de la
Configuración
Crear configuraciones o grupos de artefactos en versiones determinadas.
Crear ramificaciones desde corrientes y líneas base.
Comparar y fusionar entre configuraciones.
Informar sobre datos específicos de configuración.
Jefe de Proyecto

## Slide 6
4.ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas: - Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
- Entregables comprometidos

## Slide 7
5.PROCESO DE GESTIÓN DEL PROYECTOS
Cierre
(3) Jefe de Proyecto
LA, OM
Cliente
Planificación
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Jefe de Proyecto
Plantillas
Archivos del Proyecto
Gestor de la
Configuración
Propuesta Aprobada
5.1 SUBPROCESO

## Slide 8
SUBPROCESO DEL PROCESO DE GESTION DE PROYECTO
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y visto para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedarán registradas en un acta de reunión. | Plantillas: PPROY CPROY REGRI AREXT LMREQM
2 | Jefe de Proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Jefe de Proyecto realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los el equipo de trabajo realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: LMREQM IAVQUI REGRI SOLCREQ CPROY ARINT
3 | Jefe de Proyecto | Cierre del proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Configuración. | Plantillas: ACCPRO ACREPRO

## Slide 9
5.PROCESO DE GERSTION DEL PROYECTOS
5.2 ACTIVIDADES

## Slide 10
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Cliente
Acta de Reunión
Informe Quincenal- Interno
(4) Analista Funcional
Acta de Reunión
Si
No
Cliente
Planeamiento
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Aprobado
Informe Mensual
- externo
(5) ) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión
Revisión, Ajustes
(2) Cliente
Acta de Reunión
Acta de reunión de inicio del proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
Propuesta Aprobada
Actividades del Subproceso de Planificación

## Slide 11
Actividades del Subproceso de Planificación
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | PPROY
2 | Cliente | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Cliente revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista funcional, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | AREXT PPROY
3 | Cliente | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Cliente envía la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | AREXT
4 | Analista Funcional | Informe Quincenal - interno | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. | Plantillas: ARINT
5 | Jefe de Proyecto | Informe Mensual - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: AREXT

## Slide 12
5.PROCESO DE GERSTION DEL PROYECTOS
5.3Tareas

## Slide 13
TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE PLANEAMIENTO
Revisión Interna del Plan de Proyecto
(2) Analista Funcional
Plantilla Plan del Proyecto
Cliente
Elaboración de Plan de Proyecto
(1) Analista Funcional
Plantilla Plan del Proyecto
Gestión de la Configuración
(3) Analista Funcional
Plantilla Plan del Proyecto
Propuesta Aprobada
Revisión y ajustes
(4) Jefe de Proyecto
Plantilla Plan del Proyecto
Cliente
Plan del Proyecto

## Slide 14
TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE PLANEAMIENTO
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Analista Funcional | Elaboración de Plan de Proyecto | En esta actividad se va a definir el nombre del proyecto, los objetivos del proyecto, se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. Las necesidades y riegos del proyecto En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: LMREQM CPROY REGRI
2 | Analista Funcional | Revisión Interna del Plan de Proyecto | Revisión del plan de proyecto por el equipo de proyecto Ajustes al plan de proyecto Elaboración del acta de revisión interna del plan de proyecto | Plantillas: PPROY ARINT
3 | Analista Funcional | Gestión de la Configuración | Establecer repositorio de datos Asignar un Gestor de la configuración | PPROY
4 | Jefe de Proyecto | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Jefe de Proyecto revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el equipo de trabajo, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | ARINT PPROY

## Slide 15
5.PROCESO DE GERSTION DEL PROYECTOS
5.2 ACTIVIDADES

## Slide 16
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Repositorio de proyecto
Cierre
Acta de reunión de inicio del proyecto
Plan del Proyecto
Revisión de Informes
(3) Analista Funcional
Artefactos de gestión
Reunión de Equipo de trabajo
(6) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión
Comité Operativo
(4) Jefe de Proyecto
Artefactos de gestión
Ejecutar trabajo asignado
Plan quincenal
Procesar cambios al proyecto
(7) Analista Funcional
Plan de Gestión del Proyecto
Asignar trabajo
(1) Jefe de Proyecto
Plan quincenal
(2) Jefe de Proyecto
Planificación

## Slide 17
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Asignar Trabajo | Jefe de Proyecto prepara el plan quincenal apoyándose en la plantilla de Plan quincenal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | IAVQUI
2 | Jefe de Proyecto | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: AREXT ARINT
3 | Analista Funcional | Revisión de Informes | El Analista Funcional prepara la reunión y registra y/o actualiza la reunión en el acta de reuniones. El equipo de trabajo informan la situación del proyecto y riesgo presentados, de forma quincenal y/o cuando la situación lo requiera. | Plantillas: REGRI ARINT

## Slide 18
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Jefe de Proyecto | Comité Operativo | El Jefe de Proyecto prepara la agenda de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia quincenal y cuando la situación lo requiera. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | AREXT REGRI
5 | Jefe de Proyecto | Reunión de Equipo de trabajo | Esta reunión es de frecuencia quincenal con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva del proyecto. | ARINT
7 | Analista Funcional | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | ASCR

## Slide 19
5.PROCESO DE GERSTION DEL PROYECTOS
5.2 ACTIVIDADES

## Slide 20
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE CIERRE
Generar Líneas bases
(3) Gestor de la Configuración
Matriz de entregables
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Jefe de Proyecto
Acta de cierre del proyecto
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Analista Funcional
Relatorio del proyecto
Repositorio de proyecto
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Gerencia de Servicio Empresa

## Slide 21
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE CIERRE
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Jefe de Proyecto elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Jefe de Proyecto y el analista funcional revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla ACCPRO
2 | Analista Funcional | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Analista Funcional elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla ACCREPRO
3 | Gestor de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a líneas bases. | Genera las líneas bases de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios de las líneas bases. | PGC

## Slide 22
6. MÉTRICAS DEL PROCESO
VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS

## Slide 23
7. ARTEFACTOS DEL PROCESO

## Slide 24
ARTEFACTOS DEL PROCESO
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | Elaboración de Plan de Proyecto
2 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
3 | Registro de riesgos | Ejecución, seguimiento y control | Revisión de Informes de Estado | 
4 | Plan avance quincenal |  | Asignar Trabajo | 
5 | Acta de reunión externa |  | Comité Operativo | 
6 | Acta de reunión interna |  | Reunión de trabajo de equipo interno | 
7 | Relatorio de proyecto | Cierre | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | 
8 | Acta de cierre de proyecto |  | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | 

## Slide 25
8. HISTORIAL DE REVISIONES

## Slide 26
HISTORIAL DE REVISIONES
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 31-08-2019 | Ernan Guarniz (Analista Funcional) | Revisado | Vilela Oturi, Daniel. (Jefe de Proyecto)
2 | 1.1 | 19-09-2019 | Ernan Guarniz (Analista Funcional) | En revisión | Vilela Oturi, Daniel. (Jefe de Proyecto)
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 

## Slide 27
GRACIAS…