## Slide 1
PROCESO DE GESTION DE REQUERIMIENTOS

## Slide 2
1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO.
2. TERMINOS Y DEFINICIONES.
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES.
4. ENTRADADAS Y SALIDAS DEL PROCESO.
5. DESCRIPCION DEL PROCESO.
  5.1. SUBPROCESOS.
  5.2. ACTIVIDADES.
  5.3. TAREAS.
6. METRICAS DEL PROCESO.
7. ARTEFACTOS DEL PROCESO.
8. HISTORIAL DE REVISIONES.
CONTENIDO

## Slide 3
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROCESO
ALCANCE:
Este proceso aplica a los proyectos definidos dentro del servicio del proyecto VisionSchool.
OBJETIVOS:
Definir el mecanismo de gestión de requerimientos de proyectos de VisionSchool.
Establecer el procedimiento de gestión de cambios a requerimientos.

## Slide 4
TERMINOS Y DEFINICIONES
# | Términos | Definiciones
1 | Cambio en requerimiento | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
2 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento
3 | Aprobador de requerimientos | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos
4 | Plan de Gestión de Requerimientos | Es el documento define los lineamientos para el manejo de los requerimientos. Define los canales formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los ciclos de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión de los cambios en los requerimientos.

## Slide 5
ROLES Y RESPONSABILIDADES
JEFE DE PROYECTO
PROVEEDOR DE CAMBIOS A REQUERIMIENTO
Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Solicita nuevos requerimientos.
Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos.
Define la organización para gestionar los requerimientos.
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Autoriza la solicitud de un cambio.

## Slide 6
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ANALISTA LIDER
ANALISTA PROGRAMADOR
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para Proyectos.
Expone los requerimientos definidos para la aprobación del cambio de requerimiento.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.
Participa en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio

## Slide 7
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios
a requerimientos
Salidas:
Registros de Requerimientos del proyecto
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 8
PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS A REQUERIMIENTOS

## Slide 9
Proveedor de cambio
Evaluar solicitud?
SUBPROCESO
Proceso de Gestión de Proyecto
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de cambios de REQ)
Solicitar cambio formal
Informe impacto por evaluar
Analista Líder
Aprobar solicitud?
Jefe de Proyecto
Registro de Requerimiento
Proceso de Gestión de Proyecto

## Slide 10
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Proveedor de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | El analista líder recepciona los requerimientos emitidos por los canales autorizados, según el checklist de aceptación de requerimiento y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. | Plantilla: Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos. Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos.
2 | Analista Líder | Evaluar solicitud | Se refleja lo que el canal autorizado decide en cuanto a aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta. | Plantilla acta de reunión. Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos.
3 | Analista Líder | Informar impacto por evaluar | Se estima cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. Determina las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | Plantilla Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos. Lista maestra de requerimientos

## Slide 11
# | Rol de Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Jefe de Proyecto | Aprobar solicitud | Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | Plantilla Matriz de Trazabilidad a Documentos.
5 | Jefe de Proyecto | Formalizar el cambio de requerimiento | Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | Registro de requerimiento.

## Slide 12
METRICAS DEL PROCESO
Volatilidad de requerimiento

## Slide 13
ARTEFACTOS DEL PROCESO
# | Artefacto | SubProceso | Actividad | Tarea
1 | Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos | Manejo de Cambios de Requerimientos | Solicitar cambio formal/Informar impacto por evaluar | 
2 | Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos |  | Solicitar cambio formal/Evaluar solicitud | 
3 | Lista maestra de requerimientos |  | Informar impacto por evaluar | 
4 | Plantilla acta de reunión |  | Evaluar solicitud | 
5 | Plantilla Matriz de Trazabilidad a Documentos |  | Aprobar solicitud | 
6 | Registro de requerimiento. |  | Formalizar el cambio de requerimiento | 

## Slide 14
HISTORIAL DE REVISIONES
# | Versión | Fecha | Autor/Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación /Rol
1 | 1.0 | 14/08/2019 | Gabriel Chipana (Analista Principal) | Revisado | Josue Bravo(Jefe de Proyecto)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |